

Documento del grupo: L1.14

Tabla de versiones:

| **FECHA** | **DESCRIPCIÓN** |
| --- | --- |
| 2/10/2024 | Creación del documento |
| 4/10/2024 | Relleno del documento |
| 8/10/2024 | Actualización de la descripción del supuesto 8 |

| **Nombre del Proyecto** | Sistema de reserva de clases para academia | **Grupo** | G1.14 | **Fecha de Creación** | 02/10/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO**

| **Fecha** | **Realizada por** | **Breve descripción de los cambios** |
| --- | --- | --- |
| 02/10/2024 | L1.14 | Creación del documento. |
| 03/10/2024 | L1.14 | Añadidos tres supuestos. |
| 04/10/2024 | L1.14 | Compleción del documento a falta de detalles. |

**SUPUESTOS**

| **ID** | **SUPUESTO/RESTRICCIÓN** | **RESPONSABLE** | **VENCIMIENTO** | **ESTADO** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | El equipo de desarrollo cuenta con recursos tecnológicos limitados. | Director de proyecto | 06/12/2024 | Activo | El equipo de desarrollo cuenta con unas limitaciones tecnológicas, por lo que se adaptará a las herramientas y frameworks de los que dispongan. |
| **2** | El equipo de desarrollo cuenta con personal limitado. | Director de proyecto | 06/12/2024 | Activo | El equipo de desarrollo estará limitado a un número fijo de personal de trabajo, que no se podrá aumentar en ningúna fase del desarrollo. |
| **3** | La fecha de entrega del producto está limitada por el patrocinador. | Patrocinador | 06/12/2024 | Activo | El proyecto debe ser entregado el 06/12/2024, por lo que la aplicación y la documentación tiene que estar terminada en esa fecha, sin opción a ampliar las fechas de entregas. El equipo de desarrollo tendrá que adaptarse a esos plazos. |
| **4** | La plataforma que usará el equipo de desarrollo estará caída en el momento de la entrega. | Director de proyecto | 06/12/2024 | Activo | El equipo de desarrollo deberá ir entregando progresivamente el trabajo para que el cliente pueda tener una versión lo más actualizada posible del trabajo. O también tener diversos métodos de entrega en caso de fallar uno o varios. |
| **5** | Habrá un método de pago en línea operativo. | Director de proyecto | 06/12/2024 | Activo | Los usuarios preferirán métodos de pago en línea como tarjetas de crédito y que no habrá problemas de integración con los proveedores de servicios de pago. |
| **6** | Los cursos ofrecidos estarán siempre disponibles. | Director de proyecto | 06/12/2024 | Activo | Los contenidos de los cursos se actualizarán periódicamente sin que ello implique una interrupción significativa en la disponibilidad de la aplicación para los usuarios. |
| **7** | Disponibilidad tecnológica de usuarios finales. | Usuario | 06/12/2024 | Activo | Los usuarios finales del producto a desarrollar dispondrán de versiones de escritorio lo suficientemente actualizadas, asegurando la compatibilidad del producto final. |
| **8** | La tienda solicitada no cuenta con ofertas especiales de ningún tipo. | Director de proyecto | 06/12/2024 | Activo | Los precios publicados en la aplicación web serán inmutables. No se les podrá hacer ningún tipo de descuento ni modificación salvo que los dueños de la escuela quieran bajar o subir el precio estándar. |
| **9** | Las integraciones externas estarán siempre operativas. | Director de proyecto | 06/12/2024 | Activo | Las integraciones con plataformas externas funcionarán sin problemas y no requerirán modificaciones importantes en la aplicación. |