

Documento del grupo: L1.14

Tabla de versiones:

| **FECHA** | **DESCRIPCIÓN** |
| --- | --- |
| 2/11/2024 | Creación del documento |
| 14/11/2024 | Redacción del documento |

| **Nombre del Proyecto** | Sistema de reserva de clases para academia | **Código del Proyecto** | 2024-114 | **Fecha de Elaboración** | 14/11/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **ID** | **DECISIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Uso de Visual Studio Code como IDE para el desarrollo del producto | **Equipo de Desarrollo del Proyecto** | **14/11/2024** |
| **2** | Uso de GitHub como herramienta de control de versiones para el desarrollo del producto | **Equipo de Desarrollo del Proyecto** | **14/11/2024** |
| **3** | Uso de Python 3, como lenguaje y Django 3.1.12 como framework para el desarrollo del producto | **Equipo de Desarrollo del Proyecto** | **14/11/2024** |
| **4** | Uso de plantilla de e-commerce open source en Django para el desarrollo del producto. | **Equipo de Desarrollo del Proyecto** | **14/11/2024** |
| **5** | Aumentar la carga de trabajo a los miembros del equipo no afectados por la incidencia I1 | **Equipo de Desarrollo del Proyecto** | **14/11/2024** |
| **6** | Aplazar la configuración de las pruebas unitarias y de integración al sprint 2 | **Equipo de Desarrollo del Proyecto** | **15/11/2024** |
| **7** | Uso de Figma como herramienta para crear los mockups | **Equipo de Desarrollo del Proyecto** | **15/11/2024** |
| **8** | Uso de Clockify como herramienta de seguimiento del tiempo | **Equipo de Desarrollo del Proyecto** | **15/11/2024** |
| **9** | Creación de la rama dev en Github para trabajar en versiones preliminares antes de su publicación en la rama main | **Equipo de Desarrollo del Proyecto** | **14/11/2024** |