

Documento del grupo: L1.14

Tabla de versiones:

| **FECHA** | **DESCRIPCIÓN** |
| --- | --- |
| 14/11/2024 | Creación del documento |
| 15/11/2024 | Redacción del documento |
| 04/12/2024 | Actualización con el correcto nombre de las actividades |

| **Nombre del Proyecto** | Sistema de reserva de clases para academia | **Código del Proyecto** | 2024-114 | **Fecha de Elaboración** | 15/11/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **EDT #** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ACTIVIDAD #** | **ACTIVIDAD** | **% COMPLETADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PT3** | Formación | **A3** | Formación del equipo | **100%** |
| **PT4** | Mockups de la interfaz | **A8** | Diseñar mockups de la interfaz | **100%** |
| **PT5** | Creación del Login y nueva cuenta | **A9** | Creación del Login y Nueva cuenta (gestión de usuarios) | **100%** |
| **PT6** | Página de inicio | **A10** | Página de inicio | **100%** |
| **PT7** | Página de detalles de cada producto | **A11** | Página de detalles de Clases | **100%** |
| **PT8** | Cesta de la compra | **A12** | Cesta de la compra | **80%** |
| **PT9** | Sistema de pago | **A13** | Sistema de pago | **80%** |
| **PT11** | Creación y relleno de la BBDD | **A5** | Creación y relleno de la BBDD | **10%** |
| **PT12** | Conexión con frontend | **A6** | Conexión con el Frontend | **100%** |
| **PT14** | Informes de seguimiento | **A14** | Redactar informe | **100%** |
| **PT10** | Diagrama UML | **A4** | Diagrama UML | **100%** |

**INCIDENCIAS**

| **INCIDENCIA** | **PROPUESTA DE SOLUCIÓN** | **DECISIÓN** |
| --- | --- | --- |
| I1 - Parte del Equipo de Desarrollo se encuentra inoperativo. | * Los miembros del equipo no afectados trabajarán más para compensar la falta de personal * Se adaptará el trabajo al número de miembros operativo para aligerar la carga de trabajo | Los miembros del equipo no afectados trabajarán más para compensar la falta de personal |

**SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

| **RIESGO #** | **RIESGO** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- |
| R1 | Posibilidad de no llegar a los objetivos del primer sprint por haber empezado más tarde y por falta de personal | El uso de una plantilla de comercio online ha facilitado mucho el trabajo, ya que incorpora puntos clave como la cesta, la lista de productos y la vista detallada |

# Seguimiento diario del proyecto

## Día 11/11/2024

Se realizó la formación del equipo de trabajo.

## Día 12/11/2024

Se realizó el diagrama UML.

## Día 13/11/2024

Comienzo de integración de la plantilla de Django.

## Día 14/11/2024

Continuación de la integración de la plantilla de Django.

Creación de la página de inicio.

Conexión con el frontend acabada.

## Día 15/11/2024

Configuración de la plantilla de Django.

Comienzo del login de la aplicación.

## Día 16/11/2024

Finalización del login de la aplicación.

Comienzo del register de la aplicación.

## Día 17/11/2024

Se ha rellenado toda la documentación necesaria para este sprint.