

Documento del grupo: L1.14

Tabla de versiones:

| **FECHA** | **DESCRIPCIÓN** |
| --- | --- |
| 25/12/2024 | Creación del documento |
| 01/12/2024 | Día final del sprint, documento terminado |
| 04/12/2024 | Actualización con el correcto nombre de las actividades |

| **Nombre del Proyecto** | Sistema de reserva de clases para academia | **Código del Proyecto** | 2024-114 | **Fecha de Elaboración** | 27/11/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **EDT #** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ACTIVIDAD #** | **ACTIVIDAD** | **% COMPLETADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PT8** | Cesta de la compra | **A12** | Implementación de la funcionalidad cesta | **100%** |
| **PT9** | Sistema de pago | **A13** | Implementar pasarela de pago | **100%** |
| **PT13** | Realizar funcionalidades descritas en requisitos | **A7** | Realizar funcionalidades descritas en requisitos | **100%** |
| **PT14** | Informes de seguimiento | **A14** | Redactar informes | **100%** |
| **PT16** | Servicio de despliegue | **A16** | Despliegue de la aplicación | **100%** |

**INCIDENCIAS**

| **INCIDENCIA** | **PROPUESTA DE SOLUCIÓN** | **DECISIÓN** |
| --- | --- | --- |
| Se había desatendido el hecho de tener que tener un escaparate. | Tal y como nos enteramos de la situación, se propuso corregir nuestro error con la mayor brevedad posible. | La tarde del día en que se ha sido consciente de la incidencia, el equipo de trabajo le dará prioridad al escaparate y se realizará en su totalidad. |

**SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

| **RIESGO #** | **RIESGO** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- |
| Intencionalmente en blanco | Intencionalmente en blanco | Intencionalmente en blanco |

# Seguimiento diario del proyecto

## Día 25/11/2024

Se añadió el filtrado de los cursos en la página de catálogo.

Se añadió la barra de búsqueda y la adición de cursos a la cesta.

## Día 26/11/2024

Se añadió el envío de correos al realizar un pedido.

Se añadió la lógica de funcionamiento para los diferentes métodos de pago.

Se añadió la funcionalidad de actualizar el carrito.

## Día 27/11/2024

Se modificó el home menu para adaptar mejor los requisitos referidos al mismo.

Se realizó la vista del escaparate.

Se comenzó a realizar la vista del administrador con la funcionalidad requerida.

## Día 28/11/2024

Se siguió trabajando en la vista del administrador.

## Día 29/11/2024

Se siguió trabajando en la vista del administrador.

## Día 30/11/2024

Se terminó la vista del administrador.

Se implementó la pasarela de pago con PayPal.

Se empezaron los manuales de uso.

## Día 01/12/2024

Se rellenaron los documentos finales.