

Documento del grupo: L1.14

Tabla de versiones:

| **FECHA** | **DESCRIPCIÓN** |
| --- | --- |
| 27/11/2024 | Creación y redacción del documento |

línea horizontal

**Acta de reunión Sprint Review**

Viernes, 27/11/2024

10 horas

Sevilla

**─**

# **Asistentes**

*Jesús Torres Valderrama, patrocinador*

*Germán Ojeda Garrido, director de proyecto*

*Pablo Jesús Castellanos Compaña*

*Fernando José de Celis Hurtado*

*David Godoy Fernández*

*Pedro Jiménez Guerrero*

# **Orden del día**

1. Se ha tratado el tema de las opciones de entrega y envío gratis.
2. Se ha tratado el tema de la vista del rol administrador.

# **Desarrollo de la reunión:**

Debido a que nuestra empresa no realiza envíos puesto que a lo que se dedica es a la venta de cursos, no podemos ejecutar el cobro de los gastos de envío.

Le propusimos al patrocinador la opción de realizar este suplemento a través de los sistemas de pago. Si el cliente realiza la compra de un curso mediante un pago contra reembolso, se le cobrará un suplemento de 5 euros debido al coste de mantener la reserva sin cobrar hasta el inicio del curso.

El patrocinador nos indicó que le parecía una buena opción y nos dio su visto bueno.

A continuación el patrocinador no estaba conforme con la vista del rol administrador que tenía la aplicación web y nos pidió que se asemejara a la interfaz que se dispone en la propia página web, siendo esto un cambio significativo en comparación con lo que había ya hecho.

Sin nada más que tratar, se dio por finalizada la reunión.

**Firmas:**

* *Germán Ojeda Garrido*
* *Pablo Jesús Castellanos Compaña*
* *Fernando José de Celis Hurtado*
* *David Godoy Fernández*
* *Pedro Jiménez Guerrero*
* *Jesús Torres Valderrama*