

Documento del grupo: L1.14

Tabla de versiones:

| **FECHA** | **DESCRIPCIÓN** |
| --- | --- |
| 25/10/2024 | Creación y relleno del documento |
| 05/11/2024 | Actualización de los hitos |

| **Nombre del Proyecto** | Sistema de reserva de clases para academia | **Código del Proyecto** | 2024-114 | **Fecha de Elaboración** | 26/10/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **ID DEL HITO** | **NOMBRE DEL HITO** | **DESCRIPCIÓN DEL HITO** | **FECHA LÍMITE** |
| --- | --- | --- | --- |
| **H1** | **Inicio del proyecto** | **Inicio del ciclo de vida del proyecto, donde se explicará lo que el cliente demanda.** | **02/10/2024** |
| **H2** | **Entrega del plan de proyecto** | **Elaborar la documentación necesaria para el desarrollo del producto.** | **08/11/2024** |
| **H3** | **Inicio de la iteración 1** | **Comienzo de la primera iteración de la fase de desarrollo del producto.** | **11/11/2024** |
| **H4** | **Inicio la iteración 2** | **Comienzo de la segunda iteración de la fase de desarrollo del producto.** | **18/11/2024** |
| **H5** | **Inicio la iteración 3** | **Comienzo de la tercera iteración de la fase de desarrollo del producto.** | **25/11/2024** |
| **H6** | **Aprobación de pruebas de aceptación del usuario** | **Se dan por completadas satisfactoriamente las pruebas de aceptación de usuario.** | **4/12/2024** |
| **H7** | **Evaluación final del rendimento** | **Se realiza una evaluación para medir los objetivos de calidad propuestos siguiendo las métricas indicadas.** | **5/12/2024** |
| **H8** | **Entrega de la aplicación** | **Entregar al cliente la aplicación, con sus respectivos manuales.** | **06/12/2024** |
| **H9** | **Presentación** | **Presentación del producto final al patrocinador.** | **11/12/2024** |