

Documento del grupo: L1.14

Tabla de versiones:

| **FECHA** | **DESCRIPCIÓN** |
| --- | --- |
| 9/10/2024 | Creación del documento |
| 12/10/2024 | Finalización del documento |
| 30/10/2024 | Se han añadido documentos en la lista de documentos anexos |

| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | Sistema de reserva de clases para academia |
| --- | --- |
| **CÓDIGO DEL PROYECTO:** | 2024-114 |
| **PROPIETARIO DEL PROYECTO:** | Academia Terminus |
| **PATROCINADOR DEL PROYECTO:** | Jesús Torres Valderrama |
| **DIRECTOR DEL PROYECTO:** | Germán Ojeda Garrido |
| **FECHA DE CREACIÓN:** | 09/10/2024 |
| **ELABORADO POR:** | Grupo 1.14 |
| **VERSIÓN DEL DOCUMENTO:** | 00.01 |

**HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO**

| **Fecha** | **Realizada por** | **Breve descripción de los cambios** |
| --- | --- | --- |
| 09/10/2024 | Grupo 1.14 | Creación del documento y primeros cambios |
| 10/10/2024 | Grupo 1.14 | Apartado “Desviaciones autorizadas” |

**OBJETIVOS DEL PROYECTO**

| **Id** | **Objetivo** |
| --- | --- |
| O1 | Desarrollo de la aplicación web indicada. |
| O2 | Facilitar la gestión y planificación de las clases de la academia. |
| O3 | Aumentar el número de clientes de la academia. |
| O4 | Ofrecer una manera fácil y rápida de reservar clases sin la necesidad de realizar llamadas telefónicas. |

**CICLO DE VIDA DEL PROYECTO**

| **FASE** | **ACTIVIDADES CLAVE** | **ENTREGABLES CLAVE** | **CRITERIO DE SALIDA DE LA FASE** |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase de planificación | * Elaboración de toda la documentación requerida antes de empezar el proyecto * Control de calidad * Seguimiento del trabajo | Plan de proyecto | Toda la documentación completada y entregada |
| Fase iterativa | * Reunión para planificación de la primera iteración * Iteración diaria y elaboración del informe de desempeño * Elaboración de la gráfica de burndown tras cada iteración * Reunión de retrospectiva final | Aplicación | Entregada aplicación funcional que cumpla todos los requisitos |

**DESVIACIONES AUTORIZADAS (NO GENERAN SOLICITUD DE CAMBIO)**

| **ASPECTO** | **UMBRALES** |
| --- | --- |
| **ALCANCE** | Los requisitos establecidos son los necesarios para satisfacer al patrocinador y al cliente, por lo que no podemos reducir el alcance. El único cambio posible es ampliar el alcance, añadiendo funciones estéticas que mejoren la experiencia de usuario. |
| **CRONOGRAMA** | Las entregas son inamovibles, por lo que no se contempla ningún tipo de cambio en los plazos de entrega. |
| **PRESUPUESTO** | Disponemos de un presupuesto limitado, por lo que no cabe la posibilidad de ampliar la financiación de ninguna forma. |

**CRITERIOS DE ÉXITO**

| * Producto entregado y aceptado. * Documentación entregada. * Formación realizada. * Estudio de satisfacción de los usuarios positivo. * Cliente satisfecho. |
| --- |

**DOCUMENTOS ANEXOS**

| ACTA DE CONSTITUCIÓN  PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO |
| --- |
| PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS  PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE  PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA  PLAN DE GESTIÓN DE COSTES  PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD  PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS  PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES  PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS  PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES  PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS  PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN |
| LÍNEA BASE DEL ALCANCE: ENUNCIADO DEL ALCANCE, EDT, DICCIONARIO EDT  LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA: LISTA DE HITOS, CRONOGRAMA (INFORME MSPROJECT), LISTA DE ACTIVIDADES  LÍNEA BASE DEL PRESUPUESTO: PRESUPUESTO (INFORME MSPROJECT) |
| MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS  MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES |
| REGISTRO DE REQUISITOS  REGISTRO DE RIESGOS  REGISTRO DE SUPUESTOS  REGISTRO DE INTERESADOS  REGISTRO DE CAMBIOS |

**APROBACIÓN**

| **Cargo** | **Firma** | **Fecha** |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador |  | 09/10/2024 |
| Director del Proyecto |  | 09/10/2024 |